БИЗНЕС-ПЛАН

Создание туристическо-рекреационного центра
«Кок-Жайык»

Место реализации: Иссык-Кульская область, Тюпский район,
52-й км трассы Тюп-Кеген

Подготовил: Умеров Марс Казизович

Кыргызская Республика, 2026 г.

2 860 000 (два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) сомов.

Для старта проекта требуется 2 002 000 сомов, остальные 858 000 сомов (30%) будут обеспечены за счет собственных средств.

Цель проекта: оказывать качественные услуги в сфере туризма для зарубежных, а также, местных гостей.

1. Резюме проекта

Настоящий бизнес-план разработан для обоснования инвестиций в создание туристическо-рекреационного центра "Кок-Жайык" на трассе Тюп-Кеген в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики. Проект нацелен на обслуживание растущего туристического и транзитного потока между Казахстаном (Алматы) и Иссык-Кулем (Каракол).

Ключевые показатели проекта:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общий объем инвестиций | 2 860 000 сом |
| Прогнозируемая годовая выручка по сезону (при переходе на круглогодичность показатели будут выше на 250 000-350 000 сом) | 900 000 сом |
| Прогнозируемая годовая чистая прибыль | 700 000 сом |
| Срок окупаемости | 3 года |
| Местоположение | 52-км трассы Тюп-Кеген |

2. Описание предприятия и услуг

Центр "Кок-Жайык" будет представлять собой многофункциональный комплекс, сочетающий придорожный сервис и комфортное размещение в эко-стиле.

2.1. Инфраструктура

Инфраструктура центра включает:

Магазин и Кафе: Придорожное кафе на 20-30 посадочных мест и небольшой магазин с товарами первой необходимости, сувенирами и местной продукцией.

Размещение одна Юрта: предназначенные для сезонного (летне-осеннего) размещения, что позволит привлечь туристов, ищущих аутентичный опыт.

Площадка для игр: Оборудованная детская и спортивная площадка для кратковременного отдыха транзитных пассажиров и гостей центра.

А-фрейм дом: Один дом на 4 человека, построенный за счет собственных средств.

2.2. Целевая аудитория

1.  Транзитные туристы: Автомобилисты, следующие из Казахстана (Алматы) в Каракол и на южный берег Иссык-Куля, использующие трассу Тюп-Кеген как кратчайший путь.

2.  Экотуристы и альпинисты: Путешественники, направляющиеся в ущелье Каркыра, к пику Хан-Тенгри и в другие горные районы.

3.  Местные жители: посетители из близлежащих сел и городов, использующие кафе.

3. Анализ рынка и конкуренции

3.1. Анализ местоположения

Местоположение 52й км Тюп-Кеген находится на ключевом участке трассы Тюп-Кеген, которая была недавно реконструирована, что значительно увеличило ее пропускную способность и привлекательность как альтернативного маршрута в Алматы. Близость к КПП “Каркыра-Автодорожный”, который планируется перевести на круглосуточный режим работы, гарантирует стабильный трафик. Так же уникальность проекта в том что дорога от "Трёх Вершин" (Ала-Тоо RESORT) примыкает к трассе Туп-Кеген (к точке локации проекта "Кок-Жайык").

3.2. Конкурентный анализ

Основными конкурентами являются существующие юрточные лагеря и глэмпинги в долине Каркыра, такие как "Юрточный Глэмпинг Каркара" и "Каркыра Глэмпинг".

| Конкурент | Преимущества | Недостатки | Позиционирование |
| --- | --- | --- | --- |
| Юрточные лагеря (Каркыра) | Аутентичность, близость к горам | Сезонность, низкий уровень комфорта | Гибридный подход: Сочетание всесезонных А-frame домов и аутентичных юрт. |
| Придорожные кафе (Тюп/Кеген) | Низкие цены, быстрое обслуживание | Низкое качество, отсутствие дополнительных услуг | Комплексный сервис: Качественное питание, комфортный ночлег и зона отдыха. |

4. Маркетинговый план

1.  Онлайн-продвижение: Активное ведение Instagram, Тик Ток и Google Maps.

2.  Партнёрство: Сотрудничество с туроператорами, организующими туры в Каракол, на Иссык-Куль и к Хан-Тенгри.

3.  Указатели: Установка заметных дорожных указателей на трассе Тюп-Кеген.

5. Финансовый план

5.1. Инвестиционные расходы за счет средств ФРР

Общий объем инвестиций составляет 2 860 000 сомов, из них 30% — вклад собственных средств в размере 858 000 сомов на строительство А-фрэйм дома (гостевой домик на 4-6 чел.) в количестве 1 единица.

| Статья расходов | Стоимость | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Строительство кафе-магазин | 1 400 000 | Вкл. Оборудование, мебель |
| Инфраструктура и коммуникация | 300 000 | Ограждение, подведение воды/электричества, ЛОС |
| Разрешения и маркетинг | 152 000 | Юридические расходы, первоначальная реклама |
| Приобретение кухонного оборудования | 150 000 | Мебель, посуда, полки |
| Строительство А-фрэйм дом | 858 000 | гостевой домик |
| ИТОГО | 2 860 000 |  |

5.2. Прогноз доходов

Прогноз основан на сезонности и средней заполняемости (май-сентябрь).

| Статья дохода | Количество гостей | Месячный расчет | Годовой доход (сом) |
| --- | --- | --- | --- |
| Магазин (средний чек 100 сом) | 16-17 посетителей в день | 50 000 * 5 мес. | 250 000 |
| Кафе (средний чек 100 сом) | 16-17 посетителей в день | 50 000 * 5 мес. | 250 000 |
| А-фрэйм дом (гостевой домик) | 4-6 чел. | 80 000 * 5 мес. | 400 000 |
| ИТОГО ГОДОВОЙ ВЫРУЧКИ |  |  | 900 000 |

5.3. Операционные расходы

Годовые операционные расходы составляют 200 000 сомов.

| Статья расходов | Годовая сумма (сом) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Постоянные расходы; налог/РЭС/тазалык и т.д. | 12 500 | 3125 сом в мес. |
| Зарплата сотрудникам | 175 000 | 7000 сом в мес. |
| Переменные расходы/логистика | 12 500 | 3125 сом в мес. |
| ИТОГО | 200 000 |  |

Выводы:

Проект “Кок Жайык" демонстрирует высокую финансовую привлекательность со сроком окупаемости менее 3 лет. Стратегическое расположение на обновленной трассе. Это стабильный малый бизнес, который обеспечит рабочим местом местных жителей и при этом будет приносить налоговые сборы в регион. А так же будет примером для развития туризма как дополнительный доход местным жителям. Уникальность проекта в том, что локация находится пересечении стратегических развязок, которое соединяет Тюпский регион с Аксууйским с востока. Как примечание могу сказать, что от КПП “Каркыра” до локации проекта отсутствует достойное место отдыха с парковочным местом.

Раздел: Охрана окружающей среды

Реализация проекта туристическо-рекреационного центра «Кок-Жайык» осуществляется в экологически чувствительном регионе Иссык-Кульской области. В соответствии с Законом КР «Об охране окружающей среды» и Законом «Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль», проект предусматривает комплекс мер по минимизации негативного воздействия на природу.

1. Источники загрязнения в период строительства

Период строительства является наиболее интенсивным этапом воздействия на окружающую среду. Основными источниками загрязнения являются:

| Источник воздействия | Вид загрязнения / Воздействие | Характер воздействия |
| --- | --- | --- |
| Строительная техника и транспорт | Выбросы загрязняющих веществ (NOx, CO, сажа), шум и вибрация. | Временный, локальный. |
| Земляные работы | Пылеобразование, нарушение почвенного покрова, риск эрозии. | Локальный, восстанавливаемый. |
| Строительные материалы | Отходы (обрезки дерева, упаковка, остатки бетона), риск проливов ГСМ. | Твердые и жидкие отходы. |
| Временный персонал | Хозяйственно-бытовые стоки, твердые бытовые отходы (ТБО). | Биологическое и механическое. |

2. Меры по предотвращению загрязнения при строительстве

Для минимизации вышеуказанных воздействий устанавливаются следующие регламенты:

- Защита атмосферного воздуха: Использование исправной техники с действующими сертификатами экологического контроля. Подавление пыли путем орошения площадки в засушливые периоды.

- Охрана почв и земель: Снятие и сохранение плодородного слоя почвы перед началом работ для последующей рекультивации. Строгое ограничение движения транспорта установленными дорогами.

- Управление отходами: Организация площадок для раздельного сбора строительного мусора и ТБО. Заключение договоров на вывоз отходов со специализированными службами Тюпского района.

- **Защита водных ресурсов:  ** Запрет на мойку техники на территории объекта. Использование туалета с возможность выкачивание содержимого без риска просачивание в почву.

3. Экологические аспекты эксплуатации (Эко-стандарты проекта)

Проект «Кок-Жайык» позиционируется как эко-центр, что подразумевает внедрение «зеленых» технологий:

- Водоотведение: Установка современных локальных очистных сооружений (ЛОС) или герметичных септиков с системой глубокой биологической очистки, исключающих попадание стоков в грунтовые воды.

- Энергоэффективность: Использование энергосберегающего освещения и теплоизоляции домов A-frame для снижения углеродного следа.

- Сохранение ландшафта: Максимальное сохранение естественного рельефа и растительности. Озеленение территории эндемичными видами растений.

- Эко-просвещение: Размещение информационных стендов для туристов о правилах поведения в горной местности и бережном отношении к природе Каркыры.

4. Соответствие законодательству

Проект обязуется соблюдать нормы:

- Закона КР «Об охране окружающей среды»;

- Закона КР «Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль»;

- Технического регламента «Обеспечение экологической безопасности в Кыргызской Республике».

Примечание: Все строительные работы будут проводиться строго в границах отведенного участка, исключая воздействие на прилегающие пастбища и заповедные зоны.

# ПРОЕКТ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

## Туристическо-рекреационный центр «Кок-Жайык»

Местонахождение: Иссык-Кульская область, Тюпский район, трасса Тюп-Кеген, 53-й км.
Координаты: 42.736564, 78.935704

### 1. Общие сведения о предприятии

- Наименование: ТРЦ «Кок-Жайык» (Проект «Каркыра-Транзит»).

- Вид деятельности: Оказание туристических услуг, придорожный сервис (кафе, магазин), краткосрочное проживание.

- Проектная мощность:

  - Размещение: до 30 человек одновременно (дома A-frame + юрты).

  - Общепит: 20-30 посадочных мест.

- Общая площадь участка: [Указать согласно акту на землю] га.

### 2. Эколого-экономические показатели

| Показатель | Значение (прогноз) |
| --- | --- |
| Потребление воды (хоз-бытовое) | 4.5 - 6.0 м³/сутки |
| Объем сточных вод | 4.0 - 5.5 м³/сутки |
| Образование ТБО | 0.5 - 0.8 тонн/год |
| Площадь озеленения | [Указать]% от общей площади |

### 3. Охрана атмосферного воздуха

- Источники выбросов:

  - Автотранспорт посетителей (передвижной источник).

  - Кухонное оборудование кафе (вытяжные системы с фильтрами).

  - Резервный дизель-генератор (кратковременная работа).

- Меры защиты: Использование электроплит в кафе, регулярное обслуживание вентиляционных систем, запрет на сжигание мусора на территории.

### 4. Водопотребление и водоотведение

- Источник водоснабжения: [Скважина / Каптированный родник].

- Система очистки стоков: Трехкамерное локальное очистное сооружение (ЛОС) объемом 24 м³.

- Метод очистки: Механическое отстаивание + анаэробная биологическая очистка.

- Использование очищенной воды: Оборотное водоснабжение для полива зеленых насаждений (Камера №3 ЛОС).

### 5. Управление отходами

| Вид отхода | Класс опасности | Способ обращения |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | V (неопасные) | Компостирование или вывоз. |
| Пластик, стекло, бумага | V (неопасные) | Раздельный сбор и передача на переработку. |
| Отработанные лампы | I (опасные) | Сбор в спецконтейнер, передача на демеркуризацию. |
| Осадок из септика | IV (малоопасные) | Откачка ассенизационной машиной (1 раз в год). |

### 6. Охрана земельных ресурсов и растительности

- Состояние почв: Горно-луговые.

- Меры сохранения: Запрет на движение транспорта вне дорог, использование экологичных моющих средств, рекультивация нарушенных земель после строительства.

### 7. План природоохранных мероприятий (ежегодный)

- Проверка герметичности ЛОС и эффективности очистки — 2 раза в год.

- Вывоз ТБО согласно договору с муниципальной службой — еженедельно (в сезон).

- Озеленение территории саженцами местных пород — апрель-май.

- Инструктаж персонала по экологической безопасности — ежеквартально.

Разработчик: [ФИО / Название организации]
Дата составления: 20 января 2026 г.
Срок действия: 5 лет.